Утверждено

постановлением администрации

Чулымского района Новосибирской области

от "15" мая 2017г. № 315

Муниципальная программа

комплексного развития социальной инфраструктуры на территории Каякского сельсовета Чулымского района Новосибирской области на 2017- 2032 гг.

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ.

| Наименование программы | Муниципальная программа комплексного развития социальной инфраструктуры на территории Каякского сельсовета Чулымского района Новосибирской области на 2017- 2032 гг. (далее - программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ; Федеральный закон от 29.12.2014 N 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; Устав Каякского сельсовета Чулымского района Новосибирской области; Генеральный план Каякского сельсовета Чулымского района Новосибирской области |
| Наименование заказчика программы местонахождение | Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования - администрация Каякского сельсовета Чулымского района Новосибирской области (далее – администрация муниципального образования) 632583, Новосибирская область, Чулымский район, с.Золотая Грива, ул.Центральная д.16 |
| Цели программы | Обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры поселения в соответствии с потребностями населения в объектах социальной инфраструктуры местного значения; Создание комфортных условий жизни населения, улучшение качества жизни в поселении для полноценного и всестороннего развития личности и удовлетворения ее духовных и культурных потребностей. |
| Задачи программы | Повышение уровня обеспеченности населения объектами культуры, физической культуры и массового спорта; Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры поселения для населения; Расширение перечня услуг социальной инфраструктуры, оказываемых населению; Повышение эффективности использования объектов социальной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | - Обеспеченность клубами в поселении; - Количество детских игровых площадок; - Количество обустроенных зон отдыха; - Объем средств, направленных на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации объектов культуры; - Обеспеченность населения плоскостными сооружениями; - Доля населения, систематически занимающегося спортом; - Объем средств, направленных на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации объектов физической культуры и спорта. |
| Описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Мероприятия программы (инвестиционные проекты) направлены на развитие объектов социальной инфраструктуры по направлениям: 1. Образование: - мероприятия не предусмотрены. 2. Здравоохранение: - мероприятия не предусмотрены. 3. Физическая культура и массовый спорт: - строительство универсальной спортивной площадки. 4. Культура: - реконструкция МКУК Каякский КДЦ"; - строительство детских площадок; - строительство зоны отдыха (пешеходные дорожки, скамейки, освещение) на улицах села. |
| Срок и этапы реализации программы | Срок реализации программы: 2017 г - 2032 гг. Этапы реализации: 1 этап - 2017 - 2021 гг. 2 этап - 2022 - 2032 гг. |
| Объемы и источники финансирования программы | Средства бюджетов всех уровней и внебюджетные источники, направляемые на реализацию инвестиционных проектов на территории поселения. Общий объем финансирования 864,9 тыс. руб. в том числе по этапам реализации: 2017 г. – 514,9 тыс. руб.; 2020 г. – 150,0 тыс. руб.; 2022-2032 гг. – 200,0 тыс. руб. Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленные сроки после принятия бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Реализация предусмотренных Программой мероприятий по реконструкции существующих и строительству новых объектов позволит: - обеспечить население безопасными и доступными объектами социальной инфраструктуры; - повысить качество и расширить перечень оказываемых услуг к 2032 году; - удовлетворить спрос на услуги сфер образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и массового спорта. |

1.    ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

2.1. Описание социально-экономического состояния поселения, сведения о градостроительной деятельности на территории поселения.

Поселение исторически было образовано в 1937г.

В соответствии с Закон Новосибирской области от 2 июня 2004 г. N 200-ОЗ "О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области " наделено статусом сельского поселения, в состав поселения входят 4 населенных пункта: с. Золотая Грива, п.Каяк, п. Преображенский,п. Зубари. Село Золотая Грива,  является административным центром. В западной части поселения находится п Преображенский и в восточной части расположен п. Каяк.

Площадь территории поселения составляет 35214га. Территория поселения граничит с межселенными территориями Чулымского района.

  - Территория поселения.

Населенные пункты: Каякского сельсовета.

Административный центр поселения – село Золотая Грива является наиболее многочисленным населенным пунктом с функциями управления и обслуживания поселения, имеющими потенциал к градостроительному развитию на рассматриваемую перспективу документа территориального планирования. Транспортные связи поселения осуществляются автомобильным транспортом

Климат территории   континентальный и характеризуется продолжительной холодной зимой. Заморозки затягиваются до конца февраля. Устойчивые морозы держатся со второй половины октября до конца февраля.

На территории поселения расположено 117 многоквартирных домов ( 116-2 х квартирных, 1-16 квартирных).

Распределение земель по категориям приведено в Таблице № 1.

Таблица № 1

Распределение земель по категориям

| Каякский сельсовет Чулымского района Новосибирской области (далее- муниципальное образование) | Площадь, 35214 га |
| --- | --- |
| Общая площадь земель в границах муниципального образования | 9,79 |
| Общая площадь населенных пунктов всего: | 4 |
| Земли сельскохозяйственного назначения, всего: | 3571,24 |
| В т.ч. пашни | 6667,92 |
| сенокосы | 10591,37 |
| пастбища | 7418,32 |
| многолетние насаждения |  |
| Земли промышленности, энергетики транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения: | 49,71 |
| Земли лесного фонда | 5137,14 |
| Земли водного фонда |  |

Население

По состоянию на 01.01.2017 г. в муниципальном образовании  по месту проживания зарегистрировано 609  человека. Основная масса населения - 87% - зарегистрирована в с. Золотая Грива (Таблица № 2).

Таблица № 2

Численность населения  муниципального образования

| Наименование населенного пункта | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| с. Золотая Грива | 580 |  |  | 538 |  |
| п. Преображенский | 31 |  |  | 31 |  |
| п. Каяк | 42 |  |  | 44 |  |
| п. Зубари |  |  |  | 1 |  |
| ИТОГО по поселению: | 653 | 639 | 623 | 613 | 609 |

* Численность жителей, зарегистрированных по месту проживания, на начало соответствующего года.

Доля трудоспособного населения (женщины в возрасте от 18 до 49 лет, мужчины в возрасте от 18 до 54 лет) составляет 52,0 % от общей численности, население дошкольного и школьного возрастов -  15,0%, население пенсионного возраста -  33,0 % (Таблица № 3).

Таблица № 3

Демографический состав населения муниципального образования

| Наименование населенного пункта | Число жителей | Детей дошкольного возраста (от 0 до 6 лет) | Детей школьного возраста (от 7 до 17 лет) | Население трудоспособ-ного возраста (женщины с 18 до 49 лет, мужчины с 18 до 54 лет) | Население пенсионного возраста (женщины с 50 лет, мужчины с 55 лет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Золотая Грива | 534 | 44 | 45 | 277 | 168 |
| п. Преображенский | 31 | 0 | 2 | 17 | 12 |
| п. Каяк | 44 | 2 | 4 | 12 | 26 |
| Итого по поселению: | 609 | 46 | 51 | 306 | 206 |  |

* Данные по состоянию  01.01.2017 г.

Баланс рождаемость-смертность в поселении за период 2013-2016 годы остается в отрицательном значении: число умерших превышает число родившихся. При этом процесс естественной убыли населения постепенно сокращается, а по итогам 2016 года, согласно прогнозу, естественный прирост населения составил (-9) человек.

Рождаемость в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличилась  на 2 человек.

Таблица № 4

Естественный прирост (убыль) населения

| Показатели | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (прогноз) |
| Число родившихся | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 |
| Число умерших | 13 | 15 | 11 | 14 |  |
| Естественный прирост, убыль (-) | -9 | -8 | -8 | -9 |  |

Численность работающих в муниципальном образовании граждан относительно стабильна. Уровень безработицы в поселении  не высокий и с каждым годом повышается. По состоянию на 01.01.2017 г. экономически активное населении составляет 306 человек ( 50,2 % от общей численности населения). Основная часть трудовых ресурсов – это трудоспособное население в трудоспособном возрасте, доля работающих лиц старших возрастов незначительна.

Экономическая ситуация

По состоянию на 01.01.2017 года на территории поселения зарегистрировано 4 юридических лиц и 1 индивидуальный предприниматель.

Основным видов деятельности  в поселении остается сельское хозяйство. Производством сельскохозяйственной продукции в поселении, занимаются 1предприятие – ООО «Кировское», одно крестьянское (фермерское) хозяйство,  личные подсобные хозяйства граждан.

В целом в ЛПХ   муниципального образования заметно скачкообразное изменение численности скота по всем показателям, так по сравнению с 2015 годом в 2016году численность КРС уменьшилась  На конец 2016 года поголовье КРС в хозяйствах населения, хозяйствах индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйствах составляет  307- голов, коров - 129, свиней 97,  овец и коз 350.

Развитие личных подворий граждан как источника доходов населения является одним из способов повышения деловой активности населения, его занятости и самозанятости, что в свою очередь является одним из  стратегических приоритетов социально-экономического развития поселения. Возможность реализовывать продукцию, полученную в личном подсобном хозяйстве, на ярмарках является хорошим подспорьем владельцам ЛПХ.

На территории поселения в торговле и общественном питании занято 1 юридическое лицо,  1 индивидуальный предприниматель. В магазинах ассортимент представлен смешенными товарами.

Услуги связи населению оказывают ПАО «Ростелеком» и ФГУП «Почта России». В с. Золотая Грива имеется почтовое отделение (с.Золотая Грива. ул. Центральная 10), которое предоставляет населению услугу доступа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Услуги  пассажирских перевозок в муниципальном образовании предоставляют  юридическое  лицо из районного центра.

На территории Чулымского  района действует несколько кредитных организаций. Значительную долю этого рынка занимают ПАО «Сбербанк России», ПАО «Россельхозбанк» и ПАО "Левобережный". Жители муниципального образования активно пользуются  услугами  данных кредитных организаций.

Страховая деятельность представлена ПАО СК «Россгосстрах».

Потребность в традиционных и востребованных услугах, таких как парикмахерские услуги, ремонт бытовой техники и ремонт одежды и обуви, может стать полем деятельности для развития малого и среднего предпринимательства на территории поселения.

Сведения о градостроительной деятельности на территории поселения

Градостроительная деятельность на территории муниципального образования регулируется Генеральным планом поселения; Правилами землепользования и застройки поселения.

2.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения поселения социальными услугами.

Образование

Комфортное проживание на территории  муниципального образования предполагает доступность и качество образования – дошкольного, общего, дополнительного.

Образовательные услуги на территории поселения оказываются следующими организациями:

Программы начального общего (1 ступень), основного общего(2 ступень) образования на территории муниципального образования реализует МКОУ «Преображенская ООШ». По состоянию на 01.01.2017 года в  школе обучается 35 человека, в том числе ребята из соседних поселений. Доставку обучающихся в село Золотая Грива осуществляет  школьный автобус.  Педагогический состав насчитывает 11 человека, в том числе 1 педагог  высшей квалификационной категории.

Здание  школы на 180 учащихся введено в эксплуатацию в 1973 году.

Преображенская основная общеобразовательная школа обладает необходимыми условиями для оказания качественных образовательных услуг. В процессе обучения активно используются интерактивные доски, мультимедийные устройства, компьютеры. В школе оборудован компьютерный класс .

Физическая культура и массовый спорт

В области физической культуры и массового спорта в поселении функционируют:

- спортивный зал  в здании  школы обеспечивает выполнение комплексной программы по физическому воспитанию. В зале проводятся уроки физической культуры для школьников, во внеурочное время дети имеют возможность посещать спортивные секции по баскетболу, волейболу. Население муниципального образования физически активно. Доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составляет 11,3% от общей численности населения. Количество жителей, занимающихся физической культурой и посещающих спортивные мероприятия, в поселении с каждым годом увеличивается. Возрастной состав занимающихся широк: от подростков (в т.ч. состоящие на учёте КДН), и молодежи  до людей пожилого возраста.

Растет интерес к здоровому образу жизни и отказу от вредных привычек. Поселение активно участвует  в районных летних спортивных играх.

Культура

Организация культурного досуга и отдыха на территории поселения возложена на  сельский дом культуры  (МКУК « Каякский КДЦ», учредитель - администрация муниципального образования).

Творческий коллектив КДЦ регулярно выезжает с концертными программами в соседние сёла.

В поселении отмечается устойчивая тенденция к росту востребованности в услугах культуры. Увеличивается количество проводимых мероприятий и клубных формирований, расширяется круг партнёрства. Среди населения стали популярны социально значимые формы мероприятий, такие как День единства, День Победы, День защиты детей, День молодежи. Для молодежи и детей школьного возраста еженедельно проводятся дискотеки. Жители поселения активно участвуют в районных творческих конкурсах.

Для обеспечения отдыха детей дошкольного и младшего школьного возрастов  в с. Золотая Грива на территории школы  обустроена детская площадка.

Библиотечное обслуживание населения

Библиотечное обслуживание населения муниципального образования  выполняет 1 библиотека. Штатная численность работников библиотеки составляет 2 человека. Количество пользователей – 317 человек, посещений – 500, за год выдано 112 000 экземпляров книг. Книжный фонд библиотеки с. Золотая Грива составляет –  8372 экземпляра.

В библиотеке регулярно проводятся выставки, в которых активно участвуют жители села. К памятным датам проводятся выставки и конкурсы детских ресурсов.

Активно занимается библиотека  краеведением, ведётся накопление краеведческого материала, оформляются папки-накопители по истории сел и деревень, о земляках, награждённых правительственными наградами, о репрессированных жителях, о фронтовиках, детях военного времени, родословные.

Здравоохранение

Услуги сферы здравоохранения в муниципальном образовании представлены - фельдшерским акушерским пунктом в с. Золотая Грива  Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Чулымская ЦРБ" (учредитель – министерство здравоохранения Новосибирской области.);

2.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры.

В соответствии с прогнозом, изложенном в Генеральном плане  поселения, численность населения  поселения к 2027 году по сравнению с 2013 годом может  уменьшиться  на 82 человека, что составит 13%.

Половозрастной состав в процентном соотношении в основном сохранится без изменений (Таблица № 10).

Таблица № 10

Демографический состав населения  поселения

(прогноз на 2027 г.)

| Наименование населенного пункта | Число жителей | Детей дошкольного возраста (от 0 до 6 лет) | Детей школьного возраста (от 7 до 17 лет) | Население трудоспособ-ного возраста (женщины с 18 до 49 лет, мужчины с 18 до 54 лет) | Население пенсионного возраста (женщины с 50 лет, мужчины с 55 лет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Каякский сельсовет Чулымского района Новосибирской области | 540 | 34 | 35 | 251 | 220 |

Сфера физической культуры и массового спорта характеризуется недостаточным уровнем обеспечения населения соответствующими объектами при постоянно возрастающей потребности в таких объектах. В повышении роли физической культуры и здорового образа жизни среди населения наличие спортивных площадок играет существенную роль, так как создает благоприятные условия для увеличения охвата населения спортом. Многими жителями отмечается отсутствие в поселении открытых площадок со свободным доступом для занятий волейболом, баскетболом, отсутствие хоккейной коробки (катка). В долгосрочной перспективе отмечается необходимость строительства спортивных сооружений для развития новых для поселения видов спорта.

Библиотечное обслуживание населения стабильно находится на соответствующем уровне и при сохранении текущих показателей пополнения книжного фонда не потребует дополнительных мероприятий по строительству, реконструкции или модернизации существующих объектов.

В поселении имеется большой спрос на благоустроенные зоны для культурного отдыха, в том числе спрос на детские игровые площадки в пешеходной доступности 5-10 минут. Детская площадка функционируют только в с. Золотая Грива, организованная зона отдыха для взрослого населения в поселении отсутствует. Имеющийся и прогнозируемый спрос на услуги в данной сфере выше сложившегося уровня обеспеченности и требует проведения мероприятий как по увеличению количества детских площадок, так и по модернизации существующих, а также по строительству зоны отдыха.

В сфере здравоохранения сложившийся уровень обеспеченности  не соответствует нормативным требованиям так как здание ФАПа находится в аварийном состоянии.

Вопросы модернизации и обеспечения деятельности фельдшерского акушерского пункта в с. Золотая Грива являются компетенцией  Новосибирской области.

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ.

| № пп. | Наименование мероприятия (инвестиционного проекта) | Содержание мероприятия | Сроки реализации мероприятия | Исполнители мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт здания МКУК "Каякский КДЦ" (с. Золотая Грива, ул.Центральная 12) | Разработка, согласование проектно-сметной документации Строительно –монтажные работы | 2016 г. 2017 | Администрация муниципального образования |
| 2 | Строительство универсальной спортивной площадки в с.Золотая Грива | Разработка, согласование проектно-сметной документации | 2022 г. | Администрация муниципального образования |
|  |  | Строительно-монтажные работы | 2023 г. | Администрация муниципального образования |
|  |  | Строительно-монтажные работы | 2020 г. | Администрация муниципального образования |
| 4 | Строительство детской игровой площадки в с. Золотая Грива ул. Центральная | Разработка, согласование проектно-сметной документации | 2021. | Администрация муниципального образования |
|  |  | Строительно-монтажные работы | 2022 г. | Администрация муниципального образования |

4. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ), ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОГРАММОЙ.

| пп. | Наименование мероприятия (инвестиционного проекта) | Содержание мероприятия | Расходы на мероприятие, всего, тыс. руб. | в том числе по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022- 2032 г. |
| 1 | Ремонт здания МКУК Каякский КДЦ | Строительно-монтажные работы | 514,9 | 514,9 |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство зоны отдыха (пешеходные дорожки, скамейки, освещение) | Разработка, согласование проектно-сметной документации | 50,0 |  |  |  |  |  | 50,0 |
|  |  | Строительно-монтажные работы | 150,0 |  |  |  |  |  | 150,0 |
| 4 | Строительство детской игровой площадки в с.Золотая Грива ул.Центральная | Строительно-монтажные работы | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  | 864,9 | 514,9 |  | 150,0 |  |  | 200,0 |

* Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленные сроки после принятия бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

5. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ.

| № пп. |  | Наименование целевого индикатора Программы | Единица измерения | Значение индикатора на начало реализации Программы | Значение индикатора к 2021 году (к концу 1 этапа реализации Программы) | Значение индикатора к 2027 году (к концу 2 этапа реализации Программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Культура |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество детских игровых площадок |  | шт. | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Количество обустроенных зон отдыха |  | шт. | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Объем средств, направленных на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации объектов культуры |  | тыс. руб. | 514,9 | 514,9 |  |

6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММУ

| № пп. | Наименование мероприятия (инвестиционного проекта) | Текущие показатели объекта | Показатели объекта при реализации мероприятий Программы | Оценка эффективности мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Культура |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт здания МКУК Каякский КДЦ |  | Располагается в отдельном, специализированном здании, вместимость зала 150 мест | Повышение обеспеченности населения услугами сферы культуры; Обеспечение равного доступа к культурным ценностям; Рост уровня культурного развития населения; Создание условий для сохранения культурных ценностей и развития традиционного народного художественного творчества. |
| 2 | Строительство зоны отдыха (пешеходные дорожки, скамейки, освещение в с.Золотая Грива | Отсутствует | Обустроенная зона с пешеходными дорожками для культурного отдыха в с. Золотая Грива | Создание условий для культурного семейного отдыха на природе; Обустройство мест массового отдыха населения; Улучшение экологической обстановки в поселении |
| 3 | Строительство детской игровой площадки в с. _____ (с. ______, ул. __________, ) | Отсутствует | Детская игровая площадка с современными, безопасными игровыми элементами | Создание условий для культурного семейного отдыха; Повышение значимости семейных ценностей и роли института семьи в жизни населения. |

Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения.

Реализация  Программы  и функционирование учреждений социальной инфраструктуры поселения осуществляется на основе положений действующего законодательства Российской Федерации, Новосибирской области, нормативных правовых актов Каякского сельсовета Чулымского района Новосибирской области.

| № пп. | Наименование нормативно-правового акта |  | Предложения по совершенствованию |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; |  | не требуется |
| 2. |  | Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законные акты РФ»; |  | не требуется |
| 3. |  | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; |  | не требуется |
| Образование |  |  |  |  |
| 4. | Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» |  | не требуется |  |
| 5. | Закон Новосибирской области от 05.07.2013 N 361-ОЗ «О регулировании отношений в сфере образования в Новосибирской области» (принят постановлением Законодательного Собрания Новосибирской области от 04.07.2013 N 361-ЗС) |  | не требуется |  |
| Физическая культура и массовый спорт |  |  |  |  |
| 6. | Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» |  | не требуется |  |
| 7. | Закон Новосибирской области от 04.12.2008 N 285-ОЗ «О физической культуре и спорте в Новосибирской области» (принят постановлением Новосибирского областного Совета депутатов от 27.11.2008 N 285-ОСД); |  | не требуется |  |
| Культура |  |  |  |  |
| 8. | Закон Российской Федерации от 09.0.1992 г. № 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» |  | не требуется |  |
| 9. | Федеральный закон от 29.12.21994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле» |  | не требуется |  |
| Здравоохранение |  |  |  |  |
| 10. | Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» |  | не требуется |  |

7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Каякского сельсовета Чулымского района Новосибирской области на 2017-2027 гг. разработана на основании утвержденных Генерального плана Каякского сельсовета Чулымского района Новосибирской области - основного градостроительного документа муниципального образования - и Программы социально-экономического развития Каякского сельсовета Чулымского района Новосибирской области  поселения на 2017-2023 гг.

При внесении изменений, дополнений в указанные документы, а также в документы территориального планирования вышестоящих уровней, разработке и принятии новых документов территориального планирования необходима корректировка и положений Программы.

Реализация Программы осуществляется на основе положений действующего законодательства Российской Федерации, Новосибирской области, нормативных правовых актов Чулымского района, муниципального образования.

С целью обеспечения деятельности учреждений социальной инфраструктуры на уровне района и уровне поселения разработан и утвержден весь перечень необходимых нормативно-правовых актов. В актуальном состоянии поддерживаются Уставы учреждений, Положения о системе оплаты труда, о проведении аттестации сотрудников. Имеются перечни видов услуг, оказываемых учреждениями на платной и бесплатной основе.

Главным условием реализации Программы является привлечение в экономику и социальную сферу поселения достаточного объема финансовых ресурсов. Реализация предусмотренных программой мероприятий потребует финансирования за счет средств всех уровней бюджетов на безвозвратной основе, в том числе финансирование из внебюджетных источников. Для финансового обеспечения реализации мероприятий Программы необходимо принятие муниципальных правовых актов, определяющих порядок субсидирования мероприятий.

Финансирование мероприятий программы за счет средств муниципального образования будет осуществляться исходя из возможностей бюджета. Ежегодно при разработке и утверждении бюджета поселения на очередной финансовый год потребуется корректировка мероприятий Программы.

Информационное обеспечение Программы осуществляется путем публикации сведений о ходе и результатах строительства (реконструкции, модернизации) объектов социальной инфраструктуры в средствах массовой информации муниципального образования, размещения текста Программы и сведений о ее реализации на официальном сайте администрации муниципального образования в сети "Инте